| Решени за по-добър живот | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” | Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд |
| --- | --- | --- |
| РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” |  |  |

Проект:№ DIR-5113325-16-114 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, референтен № на процедурата BG161PO005/11/3/3.2/05/26, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” на МОСВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ: : "Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители: поставяне на мостчета, парапети, стъпала, попълване на дупки по трасето, разчистване от паднали по пътеката стволове (възстановяване на нормалната проходимост на пътеките) в резерватите "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката" в рамките на териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик", по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен № на процедурата BG161PO005/11/3/3.2/05/26.

Прогнозна пределна стойност на поръчката: 25 680 лв. с ДДС

Описание на предмета на поръчката и изискванията към представената оферта

Дейности, които трябва да се извършат по пътеките за посетители на резерватите "Беглика", "Купена",  "Мантарица" и "Дупката":

| Дейност | мярка |
| --- | --- |
| Почистване от паднали дървета - състоящо се в прерязване на падналите стволове и отместването им отстрани на пътеката - без извозване. | брой стволове с дебелина над 10 cm. |
| Изработване и монтиране на дървени стъпала. | Линейни метри от пътеката, върху която ще бъдат монтирани стъпала. |
| Изработване и монтиране на дървени парапети. | Линейни метри от пътеката, върху която ще бъдат монтирани парапети. |
| Изработване и монтиране на дървен мост. | Ширина и дължина на моста. |
| Подравняване на горски път – част от пътеката за посетители. | Километри горски път за подравняване. |

Разпределение на дейностите по резервати:

- Паднали дървета (бр.):

  - Беглика – 95.

  - Дупката – 75.

  - Мантарица – 25.

- Окастряне на клони и премахване на тревиста растителност; изрязване на подраст и храсти израсли по пътеката (линейни метри):

  - Беглика – 90.

  - Дупката – 100.

  - Мантарица – 50.

- Парапети (линейни метри):

  - Беглика – 220.

  - Дупката 70+50 (извън границите на резевата) – 70 (120).

- Стълби:

  - Беглика – 2х3 стъпала.

- Стъпала (брой):

  - Беглика – 100.

  - Дупката – 65.

- Подравняване/Преоткосиране (линейни метри):

  - Беглика –205.

- Мостчета:

  - Беглика – 1 мостче, дължина 6 метра, ширина 0,5 метра.

  - Мантарица – 2 мостчета с дължина 12 метра,  ширина 0,5 метра

- Подравняване на горски път – част от пътеката за посетители:

  - Резерват „Купена” – 2,5км.

Дължини на пътеките и разстояния до тях от най-близките населени места.

- Дължини на пътеките в метри:

  - В резерват "Купена" - 26 000.

  - В резерват "Мантарица" – 3 100.

  - В резерват "Беглика" – 1 500.

  - В резерват "Дупката" – 1 300.

- Разстояния при придвижване с автомобил от най-близките населени места до пътеките (асфалтов и черен път в км):

  - Беглика

    - Батак – източен край на пътеката – асфалтов 24 km.

    - Батак – западен край на пътеката – асфалтов 23 km, горски 3 km.

  - Дупката

    - Батак – горна точка откъм ДЛС „Борово” – асфалтов 25 km, горски 16 km.

    - Батак – долна точка откъм ДГС „Широка поляна” – асфалтов 34 km, горски 19 км.

  - Мантарица

    - Ракитово - м. "Пашино бърдо" - асфалтов – 14 km, горски път – 11 km.

    - Ракитово - м. "Знака" - асфалтов – 14 km, горски път – 6 km.

  - Купена

    - Гр. Пещера - м. "Снежанка" - асфалтов – 5 км.

    - Гр. Пещера - м. "Пропаднаица" - горски – 9 км.

Всички конструкции трябва да бъдат изработени преобладаващо от дърво и да бъдат преместваеми.

Всеки участник представя:

- Идейни проекти (онагледени на хартиен носител) за всеки от предвидените за изграждане елементи и съоръжения – предмет на поръчката.

- Списък на договори за изпълнение на дейности (ако са налични) – сходни с тези предмет на поръчката. Към списъка се прилагат доказателства за изпълнение на описаните договори, а именно заверени от участника копия от референции/препоръки за добро изпълнение – референциите/препоръките да са издадени от възложителя, краен ползвател на съоръженията.

Участник, на който ценовото предложение надхвърля горепосочената обща стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дейностите по изпълнение на поръчката трябва да бъдат извършени в следната последователност:

- Почистване на пътеките.

- Монтаж на съоръженията.